|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No he podido cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos, principalmente debido a la dificultad de adaptarme a React y Tailwind. La curva de aprendizaje ha sido mayor de lo esperado. Sin embargo, el tiempo de respaldo planificado en la carta Gantt ha sido útil para mitigar el retraso. Lo que ha facilitado el avance es la buena comunicación que mantengo con mis compañeros y el apoyo que recibimos para resolver problemas.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **He enfrentado las dificultades principalmente estudiando más sobre React y Tailwind, haciendo pruebas constantes, y apoyándome en recursos externos para acelerar mi comprensión. Además, he propuesto reuniones de seguimiento más frecuentes para revisar problemas técnicos y coordinar esfuerzos. Planeo mantener este enfoque y seguir ajustando mi tiempo para mejorar mi eficiencia.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo como bueno, ya que he demostrado disposición y compromiso con el proyecto, a pesar de los contratiempos. Destaco mi capacidad para enfrentar retos técnicos nuevos y la persistencia que he tenido en aprender React y Tailwind. Para mejorar, creo que debería planificar mejor mi tiempo y prever más margen para enfrentar dificultades técnicas sin comprometer tanto los plazos.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **No me quedan inquietudes sobre cómo proceder en el proyecto APT, ya que siempre hago mis preguntas en el momento en que surgen. Esto me permite avanzar sin acumular dudas o incertidumbres. Por lo tanto, no tengo ninguna pregunta pendiente para hacer a mis docentes o compañeros.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Desde mi perspectiva, no considero necesario redistribuir las actividades, ya que siento que cada miembro del equipo está trabajando en las áreas donde mejor puede aportar. Creo que es más efectivo que cada uno siga especializándose en sus respectivas tareas. No veo la necesidad de asignar nuevas actividades por el momento, aunque sería bueno mantener la flexibilidad en caso de que surjan problemas específicos.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Desde mi punto de vista, el trabajo en grupo ha sido muy bueno. Destaco la excelente comunicación que tenemos, la disposición para resolver los problemas que surgen, y cómo nos apoyamos entre nosotros cuando alguien enfrenta dificultades. Este ambiente colaborativo ha sido fundamental para mantener el proyecto en marcha, a pesar de los desafíos técnicos que hemos tenido.**  **En cuanto a los aspectos que podríamos mejorar, creo que podríamos optimizar la gestión del tiempo y la planificación, para evitar que los retrasos en una tarea afecten el avance en otras. También podríamos ser más proactivos en buscar soluciones a los problemas técnicos que se prolongan más de lo esperado, lo que nos ayudaría a mantener el ritmo y cumplir con los plazos establecidos.** |